РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

СТАРОАЛЗАМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Старый Алзамай, ул. Кирова 22б                                                                                              тел.  7-17-85

от17 февраля 2016 г.                                               №  10

Об утверждении отчета об исполнении

муниципальной  программы

«Чистая вода в Староалзамайском сельском поселении

Нижнеудинского района» за 2015год

Рассмотрев представленный  отчет  об  исполнении муниципальной программы «Чистая вода в Староалзамайском сельском поселении Нижнеудинского района» за 2015 год,  руководствуясь постановлением  администрации Староалзамайского муниципального образования от 16 мая 2014 года. № 74 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных  программ  Староалзамайского муниципального образования и их формирования и реализации, и порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Староалзамайского муниципального образования»,  Уставом  Староалзамайского муниципального образования, администрация  Староалзамайского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет об исполнении  муниципальной программы   « Чистая вода в Староалзамайском сельском поселении Нижнеудинского района» за 2015 год». (приложение).

2.Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Староалзамайского сельского поселения.

Глава Староалзамайского

муниципального образования                                                                    А.Л.Баженов

Приложение к постановлению

администрации Староалзамайского

муниципального образования от

от17 февраля 2016г. №10

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

« Чистая вода в Староалзамайском сельском поселении Нижнеудинского района»  за 2015 год.

Таблица 1

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
|  | «Чистая вода в Староалзамайском сельском поселении Нижнеудинского района» |
| 1 | Разработка документации схемы водоохраной зоны (санитарной охраны источников водоснабжения 1 пояса) водобашни - с.Старый Алзамай, ул.Новая 1 «А», Сосновая 10 «А», скважина п.Новокиевск, 16 «А» | тыс. руб. | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Санитарное обследование воды | тыс.руб. | 2,00 | 2,00 | 0 | 0 |  |
| 3. | 3.Оформление в муниципальную собственность колодцев шахтного типа:с.Старый Алзамай: ул. Кирова 10а,Кирова 20 «г»; Кирова 37А;Кирова 58А;Кирова 32А; Кирова 48 «А»;Кирова 31 «А» ;Кирова 47А; пос.Новокиевск: ул.Школьная 2 ; скважины в пос.Новокиевск ул. Школьная 16 «А». | тыс.руб. | 59,5 | 52,948 | - | 88 | стоимость оформления документов оказалась дешевле, т.к. была акция |

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

« Чистая вода в Староалзамайском сельском поселении Нижнеудинского района»  за 2015 года

Таблица 2

| N п п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия | источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2015 год тыс. руб. | профинансировано за отчетный период тыс. руб. | наименование показателя объема мероприятия , единица измерения | плановое значение показателя мероприятия на 2015год | Фактическое значение показателя мероприятия | обоснование причин отклонения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Разработка документации схемы водоохраной зоны (санитарной охраны источников водоснабжения 1 пояса) водобашни - с.Старый Алзамай, ул.Новая 1 «А», Сосновая 10 «А», скважина п.Новокиевск, 16 «А» | Администрация Староалзамайского МО | 2015 год | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | шт. | 0 | 0 |  |
| 2 | Санитарное обследование воды. | Администрация Староалзамайского МО | 2015 год | местный бюджет | 2,00 | 2,00 | шт. | 2 | 2 |  |
| 3. | Оформление в муниципальную собственность колодцев шахтного типа:с.Старый Алзамай: ул. Кирова 10а,Кирова 20 «г»; Кирова 37А;Кирова 58А;Кирова 32А; Кирова 48 «А»;Кирова 31 «А» ;Кирова 47А; пос.Новокиевск: ул.Школьная 2 ; скважины в пос.Новокиевск ул. Школьная 16 «А». | Администрация Староалзамайского МО | 2015 год | местный бюджет | 59,5 | 52,948 | шт. | 7 | 7 | стоимость оформления документов оказалась меньше запланированной |

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ        НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)       МУНИЦИПАЛЬНЫМИ  УЧРЕЖДЕНИЯМИ  СТАРОАЛЗАМАЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

« Чистая вода в Староалзамайском сельском поселении Нижнеудинского района»  за 2015 года

таблица 3

| N п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя объема услуги (работы), единица измерения | Значение показателя объема услуги (работы) | Расходы бюджета Староалзамайского МО на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план на 1 января отчетного года | план на отчетную дату | исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | « Чистая вода в Староалзамайском сельском поселении Нижнеудинского района» за 2015 года |
| 1 | Разработка документации схемы водоохраной зоны (санитарной охраны источников водоснабжения 1 пояса) водобашни - с.Старый Алзамай, ул.Новая 1 «А», Сосновая 10 «А», скважина п.Новокиевск, 16 «А» | шт. | 3 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2. | Санитарное обследование воды. | шт. | 2 | 2 | 2,00 | 2,00 | 100% |
| 3 | Оформление в муниципальную собственность колодцев шахтного типа:с.Старый Алзамай: ул. Кирова 10а,Кирова 20 «г»; Кирова 37А;Кирова 58А;Кирова 32А; Кирова 48 «А»;Кирова 31 «А» ;Кирова 47А; пос.Новокиевск: ул.Школьная 2 ; скважины в пос.Новокиевск ул. Школьная 16 «А». | шт. | 7 | 7 | 57,5 | 52,948 | 100% |

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  БЮДЖЕТА СТАРОАЛЗАМАЙСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ     НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

« Чистая вода в Староалзамайском сельском поселении Нижнеудинского района»  за 2015 года

таблица 4

| Наименование Муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, администратор, участники, исполнители | Расходы местного бюджета, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | план на 1 января отчетного года | план на отчетную дату | исполнение на отчетную дату |
| муниципальная программа « Чистая вода в Староалзамайском сельском поселении Нижнеудинского района» за 2015 года | всего, в том числе: | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы: администрация Староалзамайского муниципального образования | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие | исполнитель мероприятия |  |  |  |
| 1. Разработка документации схемы водоохраной зоны (санитарной охраны источников водоснабжения 1 пояса) водобашни - с.Старый Алзамай, ул.Новая 1 «А», Сосновая 10 «А», скважина п.Новокиевск, 16 «А» | администрация Староалзамайского муниципального образования | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.Санитарное обследование воды | администрация Староалзамайского муниципального образования | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 3. Оформление в муниципальную собственность колодцев шахтного типа:с.Старый Алзамай: ул. Кирова 10а,Кирова 20 «г»; Кирова 37А;Кирова 58А;Кирова 32А; Кирова 48 «А»;Кирова 31 «А» ;Кирова 47А; пос.Новокиевск: ул.Школьная 2 ; скважины в пос.Новокиевск ул. Школьная 16 «А». | администрация Староалзамайского муниципального образования | 57,000 | 52,948 | 52,948 |

Пояснительная записка к отчету   об исполнении  муниципальной программы «Профилактика наркомании и иных  социально-негативных явлений в детской и молодежной среде в  Староалзамайском муниципальном образовании»

« Чистая вода в Староалзамайском сельском поселении Нижнеудинского района»  за 2015 года

В приложении №9 к решению Думы Староалзамайского муниципального образования от 25.12.2014г. №113 «О бюджете Староалзамайского муниципального образования на 2015 год и плановый период 2016-2017годов, распределение  бюджетных ассигнований на реализацию программы  « Чистая вода в Староалзамайском сельском поселении Нижнеудинского района»   стоит  сумма 59,5 рублей.

В связи с кризом в экономике страны и дефицитом бюджета Староалзамайского муниципального образования,  постановлением администрации  от 26  ноября  2015 г. №  68  в муниципальную  « Чистая вода в Староалзамайском сельском поселении Нижнеудинского района» внесены следующие  изменения : объем средств на реализацию программы из средств местного бюджета на 2015г.  составил 52,948 руб.

Запланированные в 2015 году  мероприятия  в программе   « Чистая вода в Староалзамайском сельском поселении Нижнеудинского района» выполнены  полностью .

Глава Староалзамайского

муниципального образования                                                    А.Л. Баженов